招   标   公  示  表

编写单位：设备动力部                                       2024 年 6月7日                                             生产经营002

| 招标编号 | GCGK202406004 | 招标项目名称 | 邯钢集团衡水薄板有限责任公司烟筒拆除工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 老区锅炉房烟筒，建于1992年，由于年久失修，筒体上半部分已经开裂并发生倾斜，存在安全隐患，决定予以拆除。方案如下：定向人工拆除：上边15米，用70吨吊车举吊篮、完全人工风镐拆除，以下部分可以用50吨吊车拆除，碎砖垃圾往烟筒里面放，锅炉房墙上蒸汽管道用木板做防护。施工速度较慢，但安全性高且对周围建筑物及地面和树木没有损害。 |  |  |  |  |
| 合同主要条款 | 1、烟筒人工定向整体拆除（±0以上部分）；2、所有烟筒拆除的建筑垃圾外运；3、工期20天；4、保证烟筒周围建筑物及管道的完好性，并采取必要的安全防护措施；5、施工期间施工作业场地，进行安保防护，并有专职人员看管；6、施工期间遵守公司有关规章制度，并签订安全协议；7、施工完验收合格，工程审计后，开具增值税发票，付银行承兑汇票，期限6个月。 |  |  |  |  |
| 中标模式 | 最低价中标。 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 1.本次招标收取投标保证金1000元，中标后投标保证金转为合同履约保证金，合同履行完毕后无息退还；如未中标则招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。 2.账户名称：邯钢集团衡水薄板有限责任公司。金融机构名称：中国农业银行衡水西城支行。银行账号：50401001040013537。 3.投标保证金交纳时间：报名时间截止后，待甲方通知5日内交纳投标保证金(公户对公户)，否则不予发送招标文件。 |  |  |  |  |
| 报名条件要求 | 报名单位须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，营业执照经营范围有建筑物拆除工程。 |  |  |  |  |
|  | - 报名单位须将营业执照、资质证、安全生产许可证、授权委托书(应注明联系电话、电子邮件）)、报名联系人身份证发送hbliji@hbisco.com邮箱。特别注意：邮件主题标注招标项目名称、招标编号、报名单位全称。 2.所有电子版文件须盖公章，否则视为无效报名。 3. 本项目不允许分包、不接受联合体报价。 |  |  |  |  |
| 报名电话 | 0318-2133659 |  |  | 报名联系人 | 李季，15369055793 |
| 监督及投诉 | 电话：0318-212506 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2024年6月12日 |  |  |  |  |

填表人：王军    03182121695